Sommaire
Notre société.....................................................p.1
Maquette.….......................................................p.2
Méthodologie de Projet.….................................p.3
Macro-Planning........................................p.4 – p.6
Proposition Commerciale..................................p.7
Avantages.........................................................p.8

---
Umbrella Corporation
Nous sommes une entreprise localisé dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, spécialisé dans le développement informatique, qui a vu le jour en 2007. Au début ouverte par Bastide Anthony, en tant qu'auto-entrepreneur, l'entreprise à pris son envol petit à petit jusqu’à s'agrandir et devenir la firme qu'elle ets aujourd'hui
Tel : 09 48 92 48 58
Mail:UmbrellaCorp@gmail.com
Équipe Technique :
BASTIDE Anthony ( Chef de projet )
DEMOGUE Bruno ( Développeur )
HUOT Amaury ( Développeur )
LEDOEUFF Sacha ( Développeur )

---
Gestion de Projet
- Cadrage du projet avec le client
- Étude et Analyse
- Développement
- Debriefing de l'équipe
- Debriefing avec le client
- Présentation du projet
Si Projet finalisé
- Exposition
- Déploiement
- Formation
- Mise en place de la formation et de l'aide contextuel
- Mise en vente

---
Planning

---
RACI
Taches	Bastide Anthony (Chef de projet)	Huot Amaury	Ledoeuf Sacha	Demogue Bruno	Client
Cadrage du projet avec le client	A/R				C
Étude/analyse	A/R	A	A	A
Suivie de projet interne	A/R	A	A	A
Mise au point avec le client	A/R				C
développement	A/R	A/R	A/R	A/R
test	I			A/R
Implantation	I		A/R
Formation	I	A/R			C
Maintenance	I	A/R	A/R	A/R	I

---
Proposition Commerciale
devis
	Nombre	tarif unitaire	total
cadrage du projet avec le client	1	450,00 €	450,00 €
Étude/analyse	4	700,00 €	2 800,00 €
suivie de projet interne	3	250,00 €	750,00 €
Mise au point avec le client	3	450,00 €	1 350,00 €
développement/test	18	800,00 €	14 400,00 €
Implantation	2	550,00 €	1 100,00 €
Formation	1	300,00 €	300,00 €
licence d'utilisation (1 ans)	1	5 000,00 €	5 000,00 €
total	32		26 150,00 €
	HT	TVA	TTC
Total	26 150,00 €	5 230,00 €	31 380,00 €
maintenance
durée(ans)	prix
1	350,00 €

---
Pourquoi nous choissir ?
- Travail de qualité.
- Finir le projet dans les meilleurs délais.
- Service après vente de qualité.
- Maintenance régulière.
- Formation rapide.
- Amélioration régulière.
- Prix bas. ( ou Bon rapport qualité prix ).